CAHIER DES CHARGES Solution de gestion de restaurant professionnel Commandes · Cuisine · Caisse · Stocks

| PRESTATAIRE AMANAMAN KADIO | VERSION 1.0 | DATE 14 / 10 / 2026 |
| --- | --- | --- |
| PROJET Solution de gestion pour Copa del Mare |  |  |
| CLIENT (RESTAURANT) Copa del Mare by Elio – Quartier France, Grand-Bassam |  |  |

SOMMAIRE

| 01 Présentation du projet 02 Utilisateurs et rôles 03 Besoins fonctionnels 04 Exigences non fonctionnelles 05 Contraintes 06 Matériel et environnement technique 07 Livrables | 08 Planning prévisionnel 09 Conditions financières 10 Recette et validation 11 Gestion des modifications 12 Confidentialité 13 Validation et signatures |
| --- | --- |

# Historique des versions

| VERSION | DATE | AUTEUR | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 14/10/2026 | AMANAMAN KADIO | Première rédaction |
| 0.2 | 14/10/2026 | AMANAMAN KADIO | Intégration des informations collectées sur Copa del Mare |

# 01   Présentation du projet

## 1.1 Contexte

Copa del Mare (by Elio) est un restaurant italien spécialisé en produits de la mer, situé au Quartier France à Grand-Bassam. Il souhaite se doter d'une solution informatique de gestion afin d'améliorer l'organisation de son activité : prise de commandes, suivi de cuisine, encaissement, gestion des achats et des stocks, livraison, pilotage du chiffre d'affaires et relation client.

## 1.2 Présentation du client

| Nom commercial | Copa del Mare (by Elio) |
| --- | --- |
| Adresse | Quartier France, Grand-Bassam, Côte d’Ivoire (code Plus 57W5+H89) |
| Téléphone | +225 07 12 40 12 40 |
| Type de restauration | Restaurant italien spécialisé en produits de la mer |
| Présence en ligne | Instagram : @copadelmare.ci ; commandes également proposées via Glovo |
| Capacité d’accueil (couverts) | Environ 50 à 70 couverts (information du document initial, à confirmer) |
| Nombre d’employés | Environ 20 (information du document initial, à confirmer) |

## 1.3 Objectifs du projet

- Fiabiliser et accélérer la prise et le suivi des commandes

- Réduire les erreurs, les pertes et les écarts de caisse

- Disposer d'un suivi précis des stocks et des coûts

- Obtenir des rapports d'activité fiables et consultables à tout moment

- Améliorer l'expérience et la fidélisation des clients

- Centraliser les commandes sur place, par téléphone

## 1.4 Périmètre du projet

| Inclus dans le projet | Exclus du projet |
| --- | --- |
| • Gestion des tables et réservations • Gestion de la carte et des prix • Prise et suivi des commandes sur place • Transmission des commandes en cuisine et au bar • Encaissement et clôture de caisse • Gestion des stocks et des achats • Commandes téléphoniques et suivi des livraisons • Gestion des utilisateurs et des droits • Rapports de ventes et tableaux de bord | • Comptabilité générale complète • Gestion de la paie • Gestion des ressources humaines avancée • Développement d’une plateforme de livraison indépendante • Intégration automatique à Glovo, tant que les possibilités techniques et l’accès à son API ne sont pas confirmés |

## 1.5 Description de l'existant

Éléments issus des informations disponibles en ligne et de l’enquête de terrain :

- Le service à la carte est le mode de service retenu dans le présent document. Les autres modes de service ne sont pas intégrés faute d’information confirmée.

- Approvisionnement : un service d'achats s'en charge, à partir des besoins exprimés par les patrons.

- Les informations recueillies indiquent un paiement des réservations par Wave ou en espèces.

- Les commandes à livrer sont signalées par téléphone, avec enregistrement du numéro du client, et via la plateforme Glovo.

## 1.6 Activités et offre (sources publiques)

- Restaurant italien spécialisé en produits de la mer, avec des poissons frais livrés par des pêcheurs de Bassam.

- Carte publiée : entrées froides et chaudes, poissons, viandes et volailles, accompagnements, pâtes, pizzas, desserts, cocktails, boissons alcoolisées et non alcoolisées.

- Les informations disponibles mentionnent notamment des plats de poisson, des viandes, des pizzas et des pâtes.

- Espaces de restauration : salle, terrasse, bar et cave à vin.

- La carte consultée en ligne présente un choix de pizzas et de pâtes. Les prix précis devront être importés depuis la carte validée par le restaurant.

# 02   Utilisateurs et rôles

| RÔLE | RESPONSABILITÉS PRINCIPALES |
| --- | --- |
| Administrateur / Gérant | Accès complet, paramétrage, rapports, annulations |
| Caissier | Encaissement, clôture de caisse |
| Serveur | Prise de commande, gestion des tables |
| Cuisinier / Barman | Consultation et mise à jour des préparations |
| Responsable des stocks | Entrées, sorties, inventaires, fournisseurs |
| Service d'achats | Expression des besoins, bons de commande, réceptions, fournisseurs |
| Livreur | Suivi des livraisons |

# 03   Besoins fonctionnels

Comment lire les tableaux Cochez la priorité de chaque fonctionnalité : E = Essentielle (indispensable au lancement) · I = Importante · S = Souhaitable (si le budget et le délai le permettent).

## 3.1 Gestion des réservations et des tables

| RÉF. | FONCTIONNALITÉ | PRIORITÉ |
| --- | --- | --- |
| F-RES-01 | Plan de salle avec statut des tables (libre, occupée, réservée) | Élevé |
| F-RES-02 | Enregistrement et modification des réservations | Intermédiaire |
| F-RES-03 | Fusion, division et transfert de tables | Faible |
| F-RES-04 | Liste d'attente | Faible |
| F-RES-05 | Rappels automatiques aux clients (SMS / WhatsApp / e-mail) | Faible |
| F-RES-06 | Paiement de la réservation par Wave ou en espèces (acompte) | Intermédiaire |

## 3.2 Gestion de la carte et des produits

| RÉF. | FONCTIONNALITÉ | PRIORITÉ |
| --- | --- | --- |
| F-PRO-01 | Création et modification des articles, catégories et prix | Élevé |
| F-PRO-02 | Menus, formules, combos, suppléments et options | Intermédiaire |
| F-PRO-03 | Prix variables (horaire, canal de vente) | Faible |
| F-PRO-04 | Fiches techniques et calcul du coût de revient | Intermédiaire |
| F-PRO-05 | Gestion des ruptures de stock et des plats épuisés | Élevé |
| F-PRO-06 | Photos et descriptions des plats | Faible |
| F-PRO-07 | Options de cuisson et de préparation (frit, braisé, etc.) | Intermédiaire |
| F-PRO-08 | Poisson du jour : arrivages et prix selon la pêche | Intermédiaire |
| F-PRO-09 | Carte par familles : entrées, poissons, viandes, pâtes, pizzas, desserts, cocktails, vins | Élevé |

## 3.3 Prise de commande

| RÉF. | FONCTIONNALITÉ | PRIORITÉ |
| --- | --- | --- |
| F-COM-01 | Saisie de commande sur tablette / smartphone / terminal | Élevé |
| F-COM-02 | Envoi automatique en cuisine et au bar | Élevé |
| F-COM-03 | Gestion de l'ordre de service (entrée, plat, dessert) | Intermédiaire |
| F-COM-04 | Modification, annulation et offre d'articles avec autorisation | Élevé |
| F-COM-05 | Notes spéciales par commande (allergies, cuisson) | Intermédiaire |
| F-COM-06 | Commande par QR code ou borne (client) | Faible |
| F-COM-07 | Modes de service : à la carte (principal) ; américain, anglais, buffet à confirmer | Intermédiaire |

## 3.4 Cuisine et production

| RÉF. | FONCTIONNALITÉ | PRIORITÉ |
| --- | --- | --- |
| F-CUI-01 | Écran de cuisine ou tickets imprimés par poste | Élevé |
| F-CUI-02 | Suivi du statut des préparations (en attente, en cours, prêt) | Élevé |
| F-CUI-03 | Suivi des temps de préparation | Intermédiaire |
| F-CUI-04 | Notification au serveur lorsque le plat est prêt | Intermédiaire |

## 3.5 Caisse, paiement et facturation

| RÉF. | FONCTIONNALITÉ | PRIORITÉ |
| --- | --- | --- |
| F-CAI-01 | Encaissement multi-moyens (espèces, carte, mobile money, chèque, crédit) | Élevé |
| F-CAI-02 | Paiement fractionné et division de l'addition | Intermédiaire |
| F-CAI-03 | Émission de tickets et factures conformes à la réglementation | Élevé |
| F-CAI-04 | Gestion des remises, promotions, pourboires et bons d'achat | Intermédiaire |
| F-CAI-05 | Clôture de caisse et rapport journalier | Élevé |
| F-CAI-06 | Gestion des clients à crédit et comptes entreprises | Faible |
| F-CAI-07 | Paiement Wave (confirmé) ; autres moyens mobiles à confirmer | Élevé |

## 3.6 Gestion des stocks et des approvisionnements

| RÉF. | FONCTIONNALITÉ | PRIORITÉ |
| --- | --- | --- |
| F-STO-01 | Suivi des stocks en temps réel | Élevé |
| F-STO-02 | Décompte automatique des ingrédients à la vente | Intermédiaire |
| F-STO-03 | Alertes de seuil minimum et de péremption | Intermédiaire |
| F-STO-04 | Bons de commande, réceptions et gestion des fournisseurs | Élevé |
| F-STO-05 | Inventaires périodiques et suivi des pertes | Élevé |
| F-STO-06 | Demandes de besoins des patrons, validation et suivi par le service d'achats | Intermédiaire |
| F-STO-07 | Suivi de la cave à vin et du bar | Intermédiaire |
| F-STO-08 | Traçabilité des arrivages de poissons frais (pêcheurs) | Intermédiaire |

## 3.7 Livraison et vente à emporter

| RÉF. | FONCTIONNALITÉ | PRIORITÉ |
| --- | --- | --- |
| F-LIV-01 | Commande en ligne (site ou application) | Faible |
| F-LIV-02 | Gestion des zones et frais de livraison | Faible |
| F-LIV-03 | Suivi des livreurs et des livraisons | Intermédiaire |
| F-LIV-04 | Gestion des retraits à emporter | Intermédiaire |
| F-LIV-05 | Prise de commande par téléphone avec enregistrement du numéro du client | Élevé |
| F-LIV-06 | Réception des commandes Glovo et synchronisation de la carte (à étudier) | Intermédiaire |

## 3.8 Relation client et fidélisation

| RÉF. | FONCTIONNALITÉ | PRIORITÉ |
| --- | --- | --- |
| F-CLI-01 | Fichier clients et historique des commandes | Intermédiaire |
| F-CLI-02 | Programme de fidélité (points, remises, cartes) | Faible |
| F-CLI-03 | Envoi de promotions et messages ciblés | Faible |
| F-CLI-04 | Collecte des avis clients | Faible |

## 3.9 Personnel

| RÉF. | FONCTIONNALITÉ | PRIORITÉ |
| --- | --- | --- |
| F-PER-01 | Gestion des comptes, rôles et droits d'accès | Élevé |
| F-PER-02 | Planning du personnel | Intermédiaire |
| F-PER-03 | Suivi des présences et des performances | Faible |

## 3.10 Rapports et pilotage

| RÉF. | FONCTIONNALITÉ | PRIORITÉ |
| --- | --- | --- |
| F-RAP-01 | Tableau de bord (chiffre d'affaires, ticket moyen, plats les plus vendus) | Élevé |
| F-RAP-02 | Rapports de ventes par période, produit, serveur et canal | Élevé |
| F-RAP-03 | Analyse des marges et du coût matière | Intermédiaire |
| F-RAP-04 | Export des données (PDF, Excel) | Intermédiaire |
| F-RAP-05 | Consultation à distance depuis un smartphone | Faible |

# 04   Exigences non fonctionnelles

## 4.1 Performance et disponibilité

- Temps de réponse : l’application devra permettre une saisie fluide et rapide des commandes.

- Disponibilité : la solution devra être accessible pendant les heures de service, sous réserve de l’alimentation électrique et de la connexion disponibles.

## 4.2 Fonctionnement hors connexion

Le fonctionnement hors connexion et la synchronisation au retour d’Internet sont prévus comme exigences à étudier lors de la conception.

## 4.3 Sécurité et confidentialité

- Authentification des utilisateurs par identifiant et mot de passe ou code PIN

- Gestion des droits d'accès par rôle

- Journal des actions sensibles (annulations, remises, modifications de prix)

- Sauvegardes régulières des données à prévoir ; fréquence et politique de conservation à définir lors de la conception technique.

- Protection des données personnelles des clients et du personnel, conformément à la réglementation en vigueur

## 4.4 Ergonomie et accessibilité

- Interface simple, rapide et utilisable par un personnel peu habitué à l'informatique

- Langue de l’interface : français.

Appareils cibles : ordinateur de caisse et appareils mobiles ou tablettes, selon le matériel disponible.

## 4.5 Conformité réglementaire

La solution devra respecter les obligations ivoiriennes applicables en matière de facturation, de fiscalité et de protection des données personnelles.

## 4.6 Évolutivité et maintenance

- Possibilité d'ajouter de nouveaux modules ou établissements

- Mises à jour correctives et évolutives

- Documentation technique et guide utilisateur fournis

# 05   Contraintes

| TYPE | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| Techniques | État du matériel, qualité de la connexion Internet, alimentation électrique et éventuels systèmes existants à vérifier lors de l’inventaire technique. |
| Organisationnelles | Formation à organiser en fonction des horaires de service et des périodes de forte activité. |
| Réglementaires | Respect des règles applicables en Côte d’Ivoire en matière de facturation, de fiscalité et de protection des données personnelles. |

# 06   Matériel et environnement technique

| ÉTAT DU MATÉRIEL | INFORMATION DISPONIBLE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inventaire | Les équipements déjà disponibles et ceux à acquérir n’ont pas été confirmés. Un inventaire technique devra être réalisé avant le déploiement. |  |  |

# 07   Livrables

- Solution installée, paramétrée et opérationnelle

- Données initiales intégrées (carte, produits, utilisateurs, stocks)

- Guide utilisateur et documentation

- Session(s) de formation du personnel

- Rapport de recette (tests de validation)

- Support après mise en service : modalités à convenir dans le contrat de réalisation.

# 08   Planning prévisionnel

| PLANNING | PRINCIPE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévision | Les durées et dates de chaque phase seront établies après validation du périmètre fonctionnel et estimation de la charge de travail. |  |  |  |

# 09   Conditions financières

| CONDITIONS FINANCIÈRES | INFORMATION |
| --- | --- |
| Coût et paiement | Le coût, les éventuels achats de matériel, la maintenance et les modalités de paiement seront fixés dans un devis accepté par les deux parties. |

# 10   Recette et validation

La solution sera considérée comme conforme lorsque l'ensemble des fonctionnalités classées Essentielles auront été testées et validées par le client lors de la phase de recette. Toute anomalie constatée sera consignée et corrigée dans un délai de ______ jours.

La prise de commande, la transmission en cuisine et le suivi des préparations fonctionnent correctement.

Les encaissements, les clôtures de caisse et les rapports journaliers produisent des résultats cohérents.

Les entrées et sorties de stock sont enregistrées et les accès sont limités selon les rôles.

## Critères de réussite

# 11   Gestion des modifications

Toute demande de modification du périmètre fonctionnel après la signature du présent cahier des charges fera l'objet d'un avenant écrit, validé par les deux parties, pouvant entraîner un ajustement du coût et du délai.

# 12   Confidentialité

Les parties s'engagent à garder confidentielles toutes les informations échangées dans le cadre de ce projet (données commerciales, financières, clients, personnel) et à ne les utiliser qu'aux fins du présent projet.

# 13   Validation et signatures

En signant ce document, les parties attestent avoir pris connaissance du présent cahier des charges, en confirment le contenu et acceptent qu'il serve de référence pour la réalisation du projet.

Fait en deux exemplaires originaux à la date de signature.

| LE CLIENT (RESTAURANT) |  | LE PRESTATAIRE |
| --- | --- | --- |
| ÉTABLISSEMENT |  | SOCIÉTÉ / ACTIVITÉ |
| NOM ET PRÉNOM DU SIGNATAIRE |  | NOM Ange Emmanuel |
| FONCTION |  | FONCTION |
| DATE |  | DATE |
| MENTION MANUSCRITE « LU ET APPROUVÉ » |  | MENTION MANUSCRITE « LU ET APPROUVÉ » |
| SIGNATURE ET CACHET |  | SIGNATURE |

# Annexe – Sources consultées

Les informations publiques ci-dessous ont été recueillies en ligne. Elles doivent être validées avec le responsable du restaurant avant la signature du cahier des charges.

- Page Instagram de Copa del Mare (@copadelmare.ci) : présentation de l'établissement, téléphone et localisation (Bassam, Quartier France).

- Fiche publique de Copa Del Mare sur Google / agrégateur Restaurant Guru : code Plus 57W5+H89, téléphone +225 07 12 40 12 40 et note publique affichée autour de 4,6/5 au moment de la consultation.

- Restaurant Guru : fiche de Copa Del Mare à Grand-Bassam, description de l’offre et informations pratiques.

- Glovo : carte en ligne et possibilité de livraison (les conditions d’intégration informatique restent à vérifier).

- Menu du restaurant publié en ligne (17 pages) : entrées, poissons, viandes, pâtes, pizzas, desserts, cocktails et boissons.

- Enquête de terrain : informations communiquées sur les réservations, les achats et les commandes par téléphone.

Source publique consultée : https://restaurantguru.com/Copa-Del-Mare-Grand-Bassam

Menu publié en ligne : https://fr.scribd.com/document/881546279/Copa-del-mare-1

Les informations d’exploitation non publiquement vérifiables ne sont pas renseignées comme des faits établis.